<To-Do List> Project Charge Document (M101)

- Інформація про проєкт

| Назва проєкту: | To-Do List | PlanView Number: | Н/Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор проєкту: | Немає | Кількість членів проєкту: | 4 людини |
| Керівник проєкту: | Дмитерко Віктор | Дата кінця: | 22.05.2025 |

- Керівник проєкту

| Ім’я | Division |
| --- | --- |
| Дмитерко Віктор | Керівник проєкту |

# Загальний виклад

| Пункт | Опис |
| --- | --- |
| Передумова: | Багатьом людям і командам важко керувати завданнями, що призводить до неефективності та зриву термінів. Структурована програма «Список справ» спрямована на оптимізацію організації завдань, визначення пріоритетів і відстеження виконання. |
| Бачення проєкту: | Розробити зручну, інтуїтивно зрозумілу та багатофункціональну програму To-Do List, яка підвищує продуктивність і управління завданнями для окремих людей і команд. |
| Мета: | Надати цифрове рішення для керування завданнями. |
| Обсяг: |  |
| Включено: | - · Є можливість реєстрації. - · Користувач може додавати, редагувати та видаляти завдання. - · Можливість встановлення дедлайнів для завдань. - · Позначення завдань як виконаних. - · Категоризація завдань (робота, особисте, навчання тощо). - · Нагадування про наближення дедлайнів. |
| Виключено: | - Розширені рекомендації щодо завдань на основі ШІ. - Глибока інтеграція зі сторонніми програмами. |
| Вплив: (Організаційний & Технічний) | Підвищення продуктивності, допомагаючи людям і командам залишатися організованими. |
| Залежності: | • Застосунок повинен працювати швидко (додавання або редагування завдання менш ніж за 1 секунду). • Збереження даних у хмарному середовищі або локально. • Простий та мінімалістичний дизайн. |
| Припущення та обмеження: | Користувачі матимуть доступ до Інтернету для синхронізації в реальному часі. Початкова версія підтримуватиме обмежену кількість користувачів для тестування. Додаток буде веб-орієнтованим. |

# ВИМОГИ ВИСОКОГО РІВНЯ

| Вимога | Опис вимоги |
| --- | --- |
| Функціональність | Додавання, редагування та видалення завдань. Можливість встановлення пріоритетів, термінів виконання та додавання нотаток. |
| Інтерфейс | Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувача з можливістю налаштування вигляду та теми. |
| Безпека | Захист особистих даних користувача, синхронізація завдань через захищене підключення. |
| Інтеграція | Інтеграція з календарем користувача для автоматичних нагадувань та планування. |
| Аналітика | Оцінка ефективності виконання завдань, статистика по завершеним завданням та пріоритетам. |

# Результати високого рівня

| Результат | Опис результату |
| --- | --- |
| Розробка веб-версії | Розробка веб-версії |
| Інтеграція з календарем | Підключення до календаря для автоматичних нагадувань та планування. |
| Аналітичні звіти | Можливість переглядати статистику виконаних завдань, продуктивність за часом. |
| Безпекові заходи | Реалізація шифрування та захисту даних користувача в процесі синхронізації. |

# Виконавчі віхи

| Віха | Орієнтовний термін завершення | Дата завершення |
| --- | --- | --- |
| Завершення дослідження та планування | 25.02 |  |
| Завершення дизайну та прототипу | 05.03 |  |
| Завершення розробки | 29.04 |  |
| Тестування | 13.05 |  |
| Офіційний реліз | 22.05 |  |

# Високорівневі оцінки LOE

| Опис віхи | Орієнтовна кількість днів для завершення | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Завершення дослідження та планування | 128 годин |  |
| Завершення дизайну та прототипу | 192 години |  |
| Завершення розробки | 552 години |  |
| Тестування | 360 годин |  |
| Офіційний реліз | 216 годин |  |

# Структура команди

| Ім’я | Ролі в проекті |
| --- | --- |
| Дмитерко Віктор | Керівник проєкту |
| Божко Микола | Розробник |
| Стецюк Арсен | UX/UI-дизайнер |
| Боднаровський Ігор | Тестувальник |

# Звіти про статус проєкту

| Власник: | Дмитерко Віктор/Боднаровський Ігор |
| --- | --- |

| Слухачі: | Решта команди |  |
| --- | --- | --- |

Internal Use Only

Document Change Control

Project Charge Document (M101)

This document is owned and maintained by MAIS Shared Services, Project Support. Any changes to template format and content must adhere to departmental document management standards.